様式第１９号（第５４条の２関係）

|  | 工事履行報告書（中間前金払用） 工事番号 第 号 工事名 工期 着 工 年 月 日 完 成 年 月 日 請負 代金額 金 円也 工種 構成比 予定工程 実施工程 出来高金額 備考 ％ ％ ％ 円 小計 100.0％ 消費税及び地方消費税 合計金額 （記事欄） 年 月 日現在 受注者 住 所 氏 名 注 実施工程は50％以上、出来高金額計は請負代金額の２分の１以上であること。 |  |
| --- | --- | --- |

様式第１８号その２（第５４条の２関係）　　　　　　　記載例及びチェック例

|  | 工事履行報告書（中間前金払用） 工事番号 ○○第○○○号 工事名 ○○○○○工事 工期 着 工 平成○○年○○月○○日 完 成 平成○○年○○月○○日 請負 代金額 金２５，１８９，０００ 円也・・・① 工種 構成比 予定工程 実施工程 出来高金額 備考 ア ％ ％ イ ％ 円 準備工 1.5 100 100 0 道路土工 12.0 66 20 442,000 擁壁工 48.0 100 91 10,685,000 ブロック積工 21.3 100 0 0 排水工 5.3 0 0 0 水路工 6.6 12 12 707,000 管渠工他 4.3 47 47 1,081,000 後片付け 1.0 0 0 0 小計 100.0％ 12,915,000 消費税及び地方消費税 645,750 合計金額 13,560,750 ・・・② （記事欄） 平成○○年○○月○○日現在 請負者 住 所 ○○市○○町○○ 氏 名 ○○○○ ㊞ 注 実施工程は50％以上、出来高金額計は請負代金額の２分の１以上であること。 ア×イ(％)の合計が50％以上 ②/①≧0.5 準備工1.5×100％＝1.5％ ・ ・ ・ ・ 計50.4％ |  |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

設計金額の割合